Приложение к постановлению

Администрации Кашинского

муниципального округа

Тверской области

от 22.06.2026 № 591

Порядок

сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа

Тверской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области (далее  – Порядок), определяет порядок и условия сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

1.2. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,  является основанием для предъявления Администрацией Кашинского муниципального округа Тверской области (далее – Администрация) к собственникам помещений в указанном доме требований о сносе в разумный срок.

1.3. В случае, если собственники в установленный требованием срок не осуществили снос многоквартирного дома, Администрация принимает решение о сносе дома и изъятии земельного участка для муниципальных нужд и соответственно изъятию каждого жилого помещения в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. После прохождения всех процедур, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при получении подтверждающих документов о снятии с регистрационного учета по месту жительства и освобождения собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирный дом (аварийный дом) подлежит сносу.

1.5. По завершению процедуры сноса Администрация заказывает Акт обследования имущества в уполномоченной организации (кадастрового инженера) для снятия объекта капитального строительства с кадастрового учета и последующего исключения данного дома из реестра муниципальной собственности.

2. Условия сноса многоквартирного дома.

2.1. Снос аварийного дома может быть произведён:

а) на безвозмездной основе;

б) путем заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийного дома с заявителем, предложившим сметную стоимость работ по сносу дома в размере не превышающим стоимость, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» (при отсутствии претендентов, изъявивших желание на снос дома на безвозмездной основе);

в) посредством объявления закупки на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» путём заключения контракта на выполнение данных работ.

2.2. Администрацией в приоритетном порядке рассматривается вопрос о заключении договора на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе.

3. Порядок сноса аварийного дома на безвозмездной основе.

3.1. Администрация организует работу по расселению собственников и нанимателей, проживающих в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. После изъятия земельного участка для муниципальных нужд в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, отключения имущества от сетей инженерно-технического обеспечения организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, после вывода имущества из эксплуатации, а также поступления положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на проведение работ по сносу объекта капитального строительства, если это предусмотрено Федеральным законом, Администрация для определения юридических лиц или физических лиц, желающих на безвозмездной основе произвести снос аварийного дома, размещает на официальном сайте Кашинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление с предложением о заключении договора на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе (приложение № 1).

3.3. Условия выполнения работ по сносу многоквартирного дома, признанного аварийным, устанавливаются в договоре на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе, который заключается между Администрацией и лицом, изъявившим желание произвести снос многоквартирного дома, признанного аварийным, на безвозмездной основе.

3.4. Срок приёма заявлений о заключении договора на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе (далее – заявление) составляет семь рабочих дней со дня размещения сообщения на официальном сайте Кашинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Заявление подается в Администрацию по форме согласно приложению № 2.

3.6. Заявление регистрируется общим отделом Администрации.

3.7. В течение двух рабочих дней после окончания срока приема заявлений Администрация рассматривает поданные заявления.

3.8. Договор на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе заключается с лицом, подавшим заявление первым. Дата и время подачи заявления определяются по дате регистрации. Остальные заявители уведомляются об отказе в заключении договора на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе.

3.9. В течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении договора, Администрацией заключается договор на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе (приложение №3).

Администрацией заявителю телефонограммой по номеру телефона, указанному в заявлении, направляется сообщение о приглашении для заключения договора и подготавливается проект договора.

Остальным заявителям, в течение следующего рабочего дня после заключения договора, направляются письменные сообщения об отказе в заключении договора.

3.10. В случае отказа заявителя от заключения договора Глава Кашинского муниципального округа Тверской области принимает решение о заключении договора с заявителем, в заявлении которого зафиксированы время и дата подачи заявления, следующие за временем и датой, зафиксированным на заявлении заявителя, выигравшего конкурс и отказавшегося от заключения договора.

4. Порядок сноса аварийного дома при отсутствии заявителей

по заключению договора на выполнение работ по сносу аварийного дома

на безвозмездной основе путем заключения муниципального контракта

с заявителем, предложившим сметную стоимость работ по сносу дома в размере,

не превышающем стоимость, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1. В случае если не были выявлены лица, желающие заключить договор на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе указанный аварийный дом должен быть снесен за счет средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на эти цели. В этом случае, после окончания установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка срока приема заявлений, при наличии бюджетных средств на указанные цели, Администрация направляет для опубликования на официальном сайте Кашинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение с предложением о заключении муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийного дома на основании предлагаемой претендентами расчетной сметной стоимости сноса дома путем заключения  муниципального контракта с заявителем, предложившим сметную стоимость работ (услуг) по сносу дома в размере, не превышающем стоимость, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Срок приема заявлений о заключении муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийного дома на условиях сметной стоимости (далее – заявление) устанавливается в семь календарных дней со дня опубликования сообщения на официальном сайте Кашинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Заявление подается в Администрацию в двух экземплярах с приложением расчетной сметной стоимости сноса дома.

4.4. В течение двух рабочих дней после окончания срока приема заявлений Администрация рассматривает поданные заявления и определяет претендента, с которым будет заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийного дома.

4.5. Муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийного дома заключается с претендентом, предложившим в установленный для принятия заявок срок наименьшую расчетную сметную стоимость за снос дома.

При равенстве расчетных сметных стоимостей претендентов, контракт заключается с лицом, подавшим заявку раньше других.

Администрацией заявителю телефонограммой по номеру телефона, указанному в заявлении, направляется сообщение о приглашении для заключения муниципального контракта и подготавливается проект муниципального контракта.

Остальным заявителям, в течение следующего рабочего дня после подписания муниципального контракта, направляются письменные сообщения об отказе в заключении муниципального контракта.

5. Порядок сноса аварийного дома в случае отказа заявителя

от заключения муниципального контракта.

5.1. В случае отсутствия претендентов, изъявивших желание заключить договор на выполнение работ по  сносу дома на безвозмездной основе, либо сносу дома по расчетной сметной стоимости в размере, не превышающем  стоимость, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация, при наличии бюджетных средств на указанные цели, проводит независимую оценку сметной стоимости сноса дома и готовит документы для проведения закупки на выполнение работ по сносу аварийного дома в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение №1 к Порядку сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области

Объявление

В соответствии с постановлением Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области от ___________ № _____ «Об утверждении Порядка сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области» планируется снос аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________________________.

Юридические или физические лица, желающие произвести снос аварийного дома на безвозмездной основе могут подать заявку в Администрацию Кашинского муниципального округа Тверской области.

Заявки принимаются по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.20, в течение семи рабочих дней со дня размещения данного объявления.

Приложение № 2 к Порядку сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области

Форма заявления

о заключения договора на выполнение работ по сносу аварийного дома

на безвозмездной основе

(для организаций: заявление подается на бланке организации

с заполнением соответствующих реквизитов)

Главе Кашинского муниципального округа

Тверской области

____________________________________

от__________________________________

____________________________________

(для граждан: Ф.И.О. полностью,

для организаций: наименование, ИНН)

____________________________________

____________________________________

(адрес проживания, место нахождения)

телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на выполнение работ по сносу аварийного(ных) дома(ов) на безвозмездной основе, расположенного(ых) по адресу:

_______________________________________________________________________

Указанный(ые) аварийный(ые) дом(а), признанный(ые) аварийным(ми) и подлежащим(ми) сносу постановлением Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области  от _________ 20    г. №________ , осмотрен(ы).

________________________                                                «___» ___________ 20___ г.
            (подпись,   Ф.И.О)

Приложение № 3 к Порядку сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области

ДОГОВОР

на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе от____________                                                                                                 №_____

Администрация Кашинского муниципального округа Тверской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области ______________________________, действующего на основании Устава Кашинского муниципального округа Тверской области, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Порядком сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Кашинского муниципального округа Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области от __________ № _____, заключили настоящий договор на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе  (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск, своими силами и средствами выполнить следующие работы (далее – Работы):

1) снос аварийного(-ых) дома(-ов), расположенного(-ых) по адресу: __________________________________________________________________________________(далее – Объект);

2) вывоз отходов, оставшихся после сноса Объекта;

3) приведение земельного участка, в границах, определенных Заказчиком, на котором располагался снесенный Объект, в порядок – отсутствие на земельном участке отходов сноса Объекта, планировка земельного участка.

1.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.3. Сроки выполнения Работ:

начало – со дня подписания настоящего Договора;

окончание – не более _____ календарных дней с начала выполнения Работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, СНиП, правил и норм, действующих на момент заключения Договора.

2.1.2. Выполнить Работы в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора.

2.1.3. Заключить договор и вывезти строительный мусор с территории своими силами с использованием своих транспортных средств на полигон ТБО.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные в ходе выполнения работ недостатки в течение 10 дней.

2.1.5. В течение трех дней со дня окончания выполнения Работ Подрядчик вывозит за пределы территории, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.

2.1.6. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ.

2.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ третьими лицами, привлеченными Подрядчиком.

2.1.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли при выполнении Работ.

2.1.9.  Обеспечить охрану Объекта для недопущения проникновения на Объект посторонних лиц.

2.1.10. Допускать представителя Заказчика на Объект для контроля за ходом работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику объект подлежащий сносу.

2.2.2. Определить границы земельного участка, подлежащего приведению в порядок, -вывоз отходов, планировка земельного участка.

2.2.3. В срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Договора, осуществить приемку выполненных Подрядчиком Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Выполнить Работы раньше сроков, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора.

2.4.2. Выбрать способ сноса Объекта – обрушением и/или разборкой.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Подрядчик выполняет Работы на безвозмездной основе.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. По факту выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ в двух экземплярах (приложение к настоящему Договору).

4.2. В течение трех дней после получения Акта выполненных работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии недостатков, представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в виде претензии.

4.3. В случае наличия недостатков, указанных в претензии, Подрядчик обязуется устранить их в течение десяти дней со дня получения соответствующей претензии Заказчика.

4.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему Договору, обязан возместить Заказчику убытки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров и консультаций между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении неопределяемой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства форс-мажора).

8.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение двух дней уведомить об этом другую Сторону.

8.3. В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки, предусмотренные в п. 1.3. раздела 1 настоящего Договора, отодвигаются соразмеренно времени действия этих обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Акт выполненных работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Кашинского муниципального округа Тверской области | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Юр. адрес:171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.20, |  |
| ОГРН , ИНН/КПП , |  |
| Р/с , |  |
| Отделение Тверь Банка России//УФК |  |
| по Тверской области г. Тверь, |  |
| к/с |  |
| БИК |  |
| Тел. (48234)2-06-68; |  |
| л/с |  |
| Глава Кашинского муниципального округа Тверской области _____________ |  |
| (М.П.) |  |
| «__»_______________ 20__ г. |  |

Приложение

к договору на выполнение

работ по сносу аварийного дома

на безвозмездной основе

Акт

выполненных работ

Кашинский муниципальный округ

Тверской области      						        «___» __________ 20 __ г.

Администрация Кашинского муниципального округа Тверской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Кашинского муниципального округа Тверской области____________________________________, действующего на основании Устава Кашинского муниципального округа Тверской области, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой   стороны, совместно именуемые стороны, составили настоящий акт выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с договором на выполнение работ по сносу аварийного дома на безвозмездной основе от «___» _________ 20__г. № _____ Подрядчик выполнил свои договорные обязательства, а именно выполнил работы по сносу аварийного (-ых) дома (-ов), расположенного (-ых) по адресу: ____________________________________________________, вывез отходы, оставшиеся после сноса аварийного дома, привел земельный участок в границах, определенных Заказчиком, на котором располагается снесенный аварийный дом, в порядок, на земельном участке отсутствуют отходы сноса Объекта, проведена планировка земельного участка.

2. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик:   __________________________________________

м.п.

Подрядчик: _________________________________________

м.п.